| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БОРАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ КӘШКӘЛӘҮ АУЫЛ ХАКИМИЯТЕ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ 452967, Кәшкәләү ауылы, Әхмәт Закиров урамы, 24 т. (34756) 2-63-38, e-mail: adm_kashkalevo@mail.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШКАЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН 452967, д.Кашкалево, ул.Ахмета Закирова, 24 т. (34756) 2-63-38, e-mail: adm_kashkalevo@mail.ru |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «01» марта  2018 г. 								           № 8/1

«О подготовке населенных пунктов,

хозяйственных строений,

мостов и других сооружений

к безаварийному пропуску паводка 2018 года»

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 60-р от 2 февраля 2018 года и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья на территории СП Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район в 2018 году, а так же защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях:

- Утвердить:

состав противопаводковой комиссии (Приложение № 1);

план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2018 году (Приложение № 2);

- Предложить, руководителям хозяйств, предприятий и организаций:

  - на период прохождения паводка на местах создать противопаводковые комиссии, аварийные бригады во главе первых руководителей, разработать на каждом предприятии и организации планы мероприятий по пропуску весеннего паводка;

- во время прохождения ледохода и максимального уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство из числа ответственных работников.

- Рекомендовать ИП Глава КФХ «Юсупов», ИП Глава КФХ «Зарипов», ИП Глава КФХ «Шакиров», ИП Глава КФХ «Сахаев» осуществить мероприятия по безаварийному пропуску весеннего паводка на гидротехнических сооружениях.

- Предложить руководителям организаций, предприятий, ИП КФХ:

  - выделить по заявкам противопаводковой комиссии технику (транспортные, землеройные, погрузочные машины) для проведения мероприятий по обеспечению сохранности муниципального и иного имущества.

- Рекомендовать  руководителям предприятий и организаций, КФХ обеспечить до начала паводка выполнения мероприятий по предотвращению затопления и порчи имущества, загрязнения водоемов.

- Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на управляющего делами Факаеву И. З.

Глава сельского поселения

Кашкалевский сельсовет			 			  Р.Г.Ахметов

Приложение № 1

к распоряжению главы Администрации

сельского поселения Кашкалевский                   сельсовет  муниципального района  Бураевский район

от «01» марта 2018 года № 8/1

СОСТАВ

противопаводковой комиссии для организации работ по борьбе с паводками

2018 года

- Ахметов Р.Г.	- главы  администрации сельского поселения, председатель комиссии;

- Факаева И. З.	- управделами администрации сельского поселения,

заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

- Шакиров Ф.Р.	- руководитель  ИП Глава   КФХ   «Шакиров»;

- Зарипов Ф.И..	- руководитель  ИП Глава   КФХ   «Зарипов»;

- Сахаев Ф.М..	- руководитель  ИП Глава   КФХ   «Сахаев»;

- Юсупов Д.Ш..	- руководитель  ИП Глава   КФХ   «Юсупов»;

- Шайдуллин И.Ф.	- директор  МОБУ СОШ   д. Кашкалево;

- Маликова И.М.	- фельдшер ФАП д. Кашкалево;

- Шакирянова Ф.Т.	- фельдшер ФАП д. Старокарагушево;

- Халяпов С.А.	- фельдшер ФАП д. Даутларово;

- Ситдикова З.М.	- фельдшер ФАП д. Фрунзе.

- Айгинина Г.А.              – фельдшер ФАП д. Бакалы.

Управляющий делами 			 	          И. З. Факаева

Приложение № 2

к распоряжению главы администрации

сельского поселения Кашкалевский         сельсовет   муниципального района Бураевский район

от «01» марта 2018 года № 8/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий и утвердить в противопаводковой комиссии по пропуску весеннего половодья | до 06.03.2018 г. | Руководители хозяйств, учреждений. |
| 2. | Назначить ответственных лиц на все гидротехнические сооружения, расположеннее на соответствующих территориях, в том числе и бесхозяйные. | на период половодья | Собственники гидротехнических сооружений |
| 3. | Оценить состояние гидротехнических сооружений на территории СП, их готовность к безаварийному пропуску половодья с составлением акта. Предоставить информацию об их готовности согласно приложения к настоящему плану. | до 30.03.2018 г. | Собственники гидротехнических сооружений |
| 4. | Проверить готовность к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений. Провести при необходимости ремонтные работы, очистить от снега кюветы и мостовые пролеты. | с 07.03.2018 г. | Бураевское ДРСУ, руководители организаций, предприятий, ИП КФХ. |
| 5. | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, мосты и т.п. которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по объектам, организовать дежурства. | к 23.03.2018 г. | Руководители хозяйств |
| 6. | Заранее определить места возможного скопления льда, при необходимости дать заявки на проведение взрывных работ по установленной форме. | с 9.03.2018 по 9.04.2018 г. | Руководители хозяйств, специалист по вопросам ГО и ЧС |
| 7. | Провести инструктаж всех работников, задействованных на пропуске половодья. Организовать дежурства ответственных лиц. | с 15.03.2018 г. | Руководители хозяйств |
| 8. | Обеспечить сохранность линии связи, электропередачи, заблаговременно закрепить и установить за ними систематические наблюдение в период половодья | с 15.03.2018 г. | РЭС (по согласованию), РУЭС (по согласованию), МУП «Электросети». |
| 9. | Завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продукты питания, медикаменты, ГСМ, товары первой необходимости, корм для скота. | до 19.03.2018 г. | Руководители хозяйств, и организаций, ГБУЗ РБ Бураевская ЦРБ, ПО «Смак» (все по согласованию), |
| 10. | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметы первой необходимости, корм для скота. | до 20.03.2018 г. | Руководители хозяйств, и организаций (по согласованию) |
| 11. | До начала паводка сделать инвентаризацию всей спасательной техники, отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние | со 02.04.2018 г. | Руководители хозяйств |
| 12. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, скопления бытовых и промышленных отходов, навоза из ферм, животноводческих комплексов, минеральных и органических удобрений, ядохимикатов в населенных пунктах, КФХ, организациях и предприятиях, берегах рек, озер и обеспечить своевременную их защиту или вывоз за пределы затопляемой зоны, провести работу по недопущению загрязнения и засорения водоемов. | до 12.03.2018 г. | руководители хозяйств, организаций |
| 13. | Из животноводческих ферм, расположенных в зонах возможного затопления эвакуировать до начала половодья скот, птицу, фураж и ценное оборудование | до начала паводка | руководители хозяйств |
| 14. | Вести работу по охране общественного порядка в период половодья, организовать спасательные работы и противопожарные мероприятия. | на период половодья | Отдел МВД РФ по Бураевскому району, ПЧ-72, ОНД (все по согласованию) |
| 15. | Обеспечить устойчивую телефонную связь со всеми хозяйствами, предприятиями, организациями, учреждениями, местными администрациями. | постоянно | Бураевский РУС Бирского РУЭС |
| 16. | Представить информацию по итогам пропуска половодья 2018 года с представлением данных о нанесенном ущербе. | до 03.06.2018 г. | Глава сельского поселения |

Управляющий делами 					             И.З. Факаева